UMOWA OrA.271.1…...2022

w dniu ………………………………………………………….. 2022 r. w Pacynie pomiędzy:

Gminą Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, NIP 9710664197

Reprezentowaną przez

Wójta Gminy Pacyna - Krzysztofa Woźniaka

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy - Elżbiety Szymańskiej

zwanym w treści umowy ZLECENIODAWCĄ,

a

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

- Zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonania: pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją  zadania  „ Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzeszewy”.

- Zakres działań i czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego obejmuje nadzór inwestorski nad realizacja zadania „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Skrzeszewy”, w szczególności :

1.Reprezentowanie interesów Zamawiającego na budowie w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umowy o wykonanie robót budowlanych;

2.W razie potrzeby wnioskowanie do Zamawiającego o dokonanie zmian lub uzupełnień w dokumentacji projektowej;

3.Pełny nadzór nad dostawami i wszystkimi robotami budowlanymi i instalacyjnymi;

4.Kontrola jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów i ich zgodność z obowiązującymi przepisami i normami;

5.Akceptacja materiałów budowlanych i urządzeń;

6.Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

7.Kontrola zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, umową i innymi dokumentami;

8.Rozstrzyganie w uzgodnieniu z Zamawiającym spraw technicznych powstałych w toku wykonywania robót;

9.Sporządzanie protokołów konieczności w przypadku potrzeby wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, uzasadnienie potrzeby wykonania tych prac oraz wnioskowanie do Zamawiającego o ich wykonanie;

10.Sprawdzanie wykonania robót zanikowych;

11.Uczestnictwo w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń;

12.Kompletowanie dokumentów związanych z odbiorem końcowym;

13.Potwierdzanie gotowości do odbioru robót;

14.Uczestnictwo w czynnościach odbioru robót i przekazania ich do użytku;

15.Dojazd i pobyt na terenie budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia realizacji usługi. Wymagana jest obecność przynajmniej 2 razy w tygodniu oraz na każde wezwanie Zamawiającego w sprawach wymagających niezwłocznego zajęcia stanowiska przez nadzór inwestorski. Obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do prowadzonego dziennika budowy;

16.Żądanie od kierownika robót budowlanych dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymanie dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niezgodność z projektem budowlanym;

17.Kontrola terminowości wykonywania robót i każdorazowe powiadamianie Zamawiającego o ewentualnym zagrożeniu terminowego wykonania robót;

18.Zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach.

§ 2

- Strony ustalają, że do obowiązków Inspektora Nadzoru należy pełny zakres czynności określonych w odnośnych przepisach Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane                   ( Dz. U. t.j. z 2021 r., poz. 2351, 2022, poz.88)

- Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zapewnić na swój koszt zastępcę, posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane i doświadczenie zawodowe w przypadku niemożliwości wykonania swoich obowiązków.

O ustaleniu zastępcy oraz przyczynach uzasadniających jego ustanowienie Inspektor Nadzoru jest zobowiązany powiadomić pisemnie Zleceniodawcę.

Zleceniodawca oświadcza, że osoba upoważniona do reprezentowania go w kontaktach z Inspektorem Nadzoru jest Anna Marcinkowska.

§ 3

Strony umowy ustalają, że nadzór inwestorski rozpocznie się z chwilą podpisania umowy. Termin wykonania robót ustala się na dzień 20 maja 2022 r.

§ 4

Inspektor Nadzoru oświadcza, że osoby wykonujące zlecenie posiadają wymagane

prawem uprawnienia do pełnienia tych funkcji. Dokumenty potwierdzające posiadanie

uprawnień stanowią załącznik do niniejszej umowy.

§ 5

1.Całkowite zryczałtowane wynagrodzenie Inspektora Nadzoru za realizacje przedmiotu umowy brutto wynosi ………………………………………… ( słownie złotych ……………………………), w tym podatek VAT ……………………………… .

2. Wynagrodzenie zostanie wypłacone Inspektorowi Nadzoru, po wykonaniu przedmiotu umowy, w ciągu 14 dni od daty po protokolarnym odbiorze końcowym robót przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Inspektora nadzoru.

§ 6

O zauważonych przypadkach wykonywania robót budowlanych niezgodnie z projektem Inspektor Nadzoru jest zobowiązany zawiadomić Zleceniodawcę po ich wykryciu.

§ 7

- Strony zgodnie ustalają, że w przypadku niewykonania przez Zleceniobiorcę z przyczyn leżących po jego stronie jakiegokolwiek z zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w oznaczonym terminie, Zleceniobiorca może naliczyć karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 5 niniejszej umowy za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu tego zobowiązania, ale nie więcej niż 30% wartości umowy.

- Jeżeli Zleceniodawca wypowie lub odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada, Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie za wykonaną pracę sporządzoną do dnia wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy i płatną w części odpowiadającej stopniowi zaawansowania za element będący w trakcie opracowania, w wysokości 15% wartości umowy.

- Niedotrzymanie przez Zleceniodawcę terminów płatności  uprawnia Zleceniobiorcę do naliczenia kary umownej w wysokości 0,2% wartości netto faktury za każdy dzień zwłoki a w przypadku przekroczenia ustalonych terminów płatności powyżej 10 dni do przerwania prac projektowych.

§ 8

- Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie obowiązujące przepisy, przede wszystkim Kodeks Cywilny.

- Wszelkie spory majątkowe mogące powstać w związku z niniejszą umową, Strony poddają rozstrzygnięciu przez Sąd .

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

………………………………………..					………………………………………..	ZLECENIODAWCA					         ZLECENIOBIORCA