RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego z dnia 05.03.2024 r.

UMOWA nr 1/2024

zawarta w Luszynie   w dniu ……………………… roku pomiędzy

Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Luszynie

Luszyn 29, 09-541 Pacyna

NIP: 971 029 98 81 , REGON: 040029797

reprezentowaną przez:

Proboszcza Parafii Księdza Marcina Dyśko

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., reprezentowanym przez             ………………………………………………………… zwanym dalej „Wykonawcą”

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605), została zawarta umowa o następującej treści

§1

Przedmiot umowy

- Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich w ramach zadania pn. „Kompleksowa konserwacja i restauracja Ołtarza Matki Bożej „  w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie.” Dofinasowanego z  Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- W ramach przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest wykonać zlecenie konserwację i restaurację ołtarza Matki Bożej  zgodnie z zatwierdzonym przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Płocku opracowaniem  Program prac konserwatorskich dotyczący  ołtarzy bocznych w Luszynie  ołtarz Matki Bożej, ołtarz św. Walentego w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie , autorstwa REVITAL ARTE Kacper Kacprzak, Toruń 2023 .

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednią wiedzą , umiejętnościami i doświadczeniem wymaganym w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Wykonawca oświadcza ponadto, że posiada uprawnienia do wykonywania prac stanowiących przedmiot umowy.

§ 2

Wykonanie umowy

- Wykonawca zobowiązuje się wymieniony w § 1 przedmiot umowy wykonać  w terminie od dnia podpisania umowy    do ………………………………………………………….

- Za datę zakończenia robót uważa się datę dokonania bezusterkowego odbioru robót            włącznie z przekazaniem kompletnej dokumentacji odbiorowej., w tym wszelkiej dokumentacji powykonawczej i zdjęciowej, stwierdzoną przez Kierownika Prac Konserwatorskich oraz ustaleniami protokołu odbioru końcowego.

- Harmonogram rzeczowo – finansowy z terminami zakończenia wydzielonych etapów    przedsięwzięcia oraz określonymi wartościami wynagrodzenia za te etapy, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać terminów przejściowych określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością , zgodnie z przedmiotem zamówienia oraz dokumentacją stanowiącymi  załączniki do niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami dotyczącymi ochrony zabytków.

- Przedmiot robót Wykonawca zobowiązuje się wykonać przy użyciu własnych materiałów, sprzętu i narzędzi.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania w ramach wynagrodzenia umownego wszystkich prac niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

- Wraz z podpisaniem umowy, Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac, obejrzał obiekt będący przedmiotem umowy oraz wykorzystał wszelkie środki mające na celu ustalenie wynagrodzenia obejmującego roboty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Otrzymał także wszelką niezbędną informację , a w szczególności wiedzę niezbędną do właściwej organizacji wykonywania prac, wysokość wynagrodzenia jest wystarczająca i odpowiednia dla Wykonawcy i pozwoli na pokrycie wszelkich kosztów i zobowiązań związanych z wykonaniem prac w ramach umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu prac, stanie ich zaawansowania, ewentualnych trudnościach lub wątpliwościach celem ich natychmiastowego wyjaśnienia z Zamawiającym.

- Zamawiający może w każdym czasie żądać od Wykonawcy informacji co do stanu realizacji umowy, może też wnosić zalecenia i uwagi, które powinny zostać uwzględnione przez Wykonawcę.

§ 3

Wynagrodzenie

# Strony za wykonanie przedmiotu umowy o którym mowa w §1 ustalają wynagrodzenie ………………………………………. zł brutto (słownie:  złotych 00/100 )

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest niezmienne prze cały okres wykonywania przedmiotu umowy i uwzględniają wszelkie elementy inflacyjne oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

§ 4

Rozliczenie między stronami

- Rozliczenie między stronami nastąpi w oparciu o faktury VAT wystawione , za wykonane zakończone i obrane  etapy prac, zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo – finansowym , na podstawie protokołu częściowego odbioru robót i lub odpowiednio protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy bez uwag, potwierdzonego  przez Inspektora Nadzoru i przedstawicieli Wykonawcy.

- Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi , w oparciu o fakturę częściową wystawiona za wykonanie wydzielonych etapów ujętych w harmonogramie rzeczowo –                   finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego, w transzach:

- pierwsza transza w wysokości 2% wynagrodzenia określonego w  § 3 ust. 1 Umowy,

- druga transza w wysokości nie wyższej niż 49% wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1 Umowy, finansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład ( nr RPOZ/2022/3800/Polski Lad)

- trzecia transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty określonego w § 3 ust. 1 Umowy, finansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład ( nr RPOZ/2022/3800/Polski Lad).

- Płatności o których mowa w ust. 2 płatne będą na rachunek bankowy Wykonawcy nr … .
4. Rachunek wystawiony przez Wykonawcę za realizację przedmiotu umowy należy                  opatrzyć określonymi danymi Zamawiającego tj.:  Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Stanisława Biskupa  w Luszynie, Luszyn29, 09-541 Pacyna.

5.Odbiór całego zadania następuje w protokole końcowym odbioru prac , niezależnie od podpisanych protokołów odbiorów częściowych robót.. Z chwila podpisania protokoły końcowego odbioru prac zaczynają bieg wszelkie terminy , w tym związane z gwarancja i jakością i rękojmią.

6. Wykonawca przyjmuje do wiadomości , że wypłata wynagrodzenia będzie oparta na                zasadach  przyjętych zgodnie z Regulaminem Programu Odbudowy Zabytków – edycja I.

7. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni od dnia przyjęcia przez Zamawiającego, prawidłowo wystawionej faktury VAT dostarczonej wraz z kopia protokołu odbioru robót.

§ 4

Obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego w zakresie wykonania przedmiotu umowy należy w szczególności:

Protokolarne przekazanie Wykonawcy obiektu, na którym mają zostać przeprowadzone prace, dokonanie odbioru prac, zapłacenie Wykonawcy uzgodnionego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, inne obowiązki określone w niniejszej umowie oraz obowiązujących przepisach prawa.

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone w miejscu wykonywania prac.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy w trakcie wykonywania prac  należy w szczególności:

- Należyte, terminowe, zgodne z dokumentacja z zatwierdzonym  przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków delegatura w Płocku Program prac  konserwatorskich dotyczący  ołtarzy bocznych w Luszynie  ołtarz Matki Bożej, ołtarz św. Walentego w kościele pw. św. Stanisława Biskupa w Luszynie , autorstwa REVITAL ARTE Kacper Kacprzak, prowadzenie prac przy zabytku oraz odnośnymi przepisami prawa ( t.j. prawo budowlane, prawo ochrony zabytków w tym przepisy wykonawcze dotyczące BHP, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac, zastosowania stosownych oznaczeń ), wykonanie przedmiotu umowy

- Przygotowanie zabytku do realizacji umowy, a w szczególności:

- Wykonanie wszelkich prac przygotowawczych niezbędnych do prowadzenia prac,

- Zabezpieczenie terenu prac z zachowaniem najwyższej staranności z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia

- Zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na terenie prac,

- Inne prace i czynności niezbędne do należytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zatrudnienie przy realizacji przedmiotu umowy pracowników wykfalifikowanych, niezbędnych do należytego i terminowego wykonania prac.

- Przyjęcie pełnej odpowiedzialności za prawidłowe wykonanie prac, zastosowanie metody wykonawstwa, porządek i bezpieczeństwo

- Utrzymanie porządku zgodnie z przepisami BHP, ppoż

- Zapewnienie bieżącej i końcowej kontroli jakości robót.

- Przekazywanie bez zbędnej zwłoki , zamawiającemu na jego żądanie wszelkiej dokumentacji powykonawczej  wraz z dokumentacją źródłową pozwalająca na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru

- Zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad i usterek przedmiotu umowy.

§ 6

Kary umowne

- Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

- W wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca ,

- W wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad,

- W wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, nie wykonania w terminie umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

- Karę , o której mowa w ust. 1, Wykonawca zapłaci na wskazany przez Zamawiającego rachunek bankowy , w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu żądania Zamawiającego zapłaty kary umownej. Zamawiający jest upoważniony do potrącenia należnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3  ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z powodu okoliczności obciążających odpowiedzialnością Zamawiającego.

- Możliwe  jest dochodzenie przez strony na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§ 7

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji umownej na wykonane prace objęte przedmiotem umowy. Okres gwarancji wynosi 5 lat licząc od daty odbioru końcowego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji co do jakości przedmiotu umowy w zakresie:

- Zgodnego z umowa wykonania

- Zgodności z obowiązującymi przepisami oraz normami państwowymi

- Kompletności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady zmniejszające wartość techniczną i użytkową przedmiotu umowy, ujawnione w okresie gwarancyjnym.

- Wykonawca zobowiązany jest usunąć wadę do 21 dni od daty zgłoszenia wady przez Zamawiającego.

- Zgłoszenie o wystąpieniu wady Zamawiający będzie kierował bezpośrednio do siedziby wykonawcy

- Po usunięciu wady Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru wykonywanych prac. Z czynności zostanie sporządzony protokół.

- Gwarancja wygasa, jeżeli w trakcie okresu gwarancyjnego Zamawiający dokona istotnych przeróbek w zakresie wykonanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy., bez jego zgody oraz w przypadku wad powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania bądź wykorzystania przedmiotu umowy.

- W dniu odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot umowy, którego zapisy nie będą naruszały postanowień niniejszego paragrafu umowy.

§ 8

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności.

§ 9

- W sprawach nieuregulowanych  niniejszą umową stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

- Wszelkie  wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

- Polubowne rozwiązywanie sporów

- W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu wynikającego z umowy lub pozostającego w związku z umową, dla którego możliwe jest zawarcie ugody, strony zobowiązują się do poddania tego sporu mediacji.

- Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.

§ 11

Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach , dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

WYKONAWCA                                                                               ZAMAWIAJ ACY